Ata da Reunião 31/10/2024

[São Paulo]

| Objetivo da reunião: | Alinhamento do projeto individual |
| --- | --- |
| Local da reunião (presencial ou virtual): | Presencial (São Paulo Tech School) |
| Horário da reunião: | 9:50 – 10:05 |

Pauta

1. Tela história do clube

2. Tela sobre o projeto

3. Tela feed de notícias

4. Game quiz

5. Game draft

6. Backlog de requisitos

7. Organização do Trello

8. Correção na documentação

9. Desenvolvimento do site

Status

- A tela de história do clube foi concluída no Figma. Ainda faltam as telas: sobre o projeto, notícias, game quiz, perfil e game draft (desejável)

- A tela sobre o projeto será a próxima a ser prototipada no Figma. Deve ser concluída 31/10/2024

- A tela feed de notícias deve ser a próxima após a sobre o projeto. A meta é começar a prototipar 31/10/2024

- A tela de game quiz deve ser iniciada dia 01/11/2024

- O game draft é uma tela desejável, então pode ser deixada ao final do projeto se houver tempo de fazer

- A primeira versão do Backlog com Sprint Planning e Sprint Backlog deve estar finalizado até 02/11/2024

- Todas as atualizações devem ser lançadas no Trello 31/10/2024

- A documentação precisa ser revisada e concluída até 02/11/2024

- O desenvolvimento está previsto para começar dia 03/11/2024

Participantes

| Nº | Nome | Cargo | Contato | Presença |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mário Alves de Araújo Junior | Product Owner |  | Sim |

Preparado por: Mário Alves de Araújo Junior, Product Owner , mario.aaraujojr@sptech.school